Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Arti Mestieri Trevano |
| Data | 06.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho finito il gantt dato che mi mancava di mettere le date di tutte le attività, ho aggiornato il calendario di project mettendo che il 17.09 non potrò lavorare perché sarò alla giornata informativa di militare e le vacanze dei morti dove perdiamo una settimana intera. Dopo ho iniziato a fare la documentazione, ho creato il documento e compilato le informazioni base tipo titolo del progetto, nome allievo, nome docente,... ho lo scopo del progetto, l’abstract nella documentazione non quello del foglio a parte, lo scopo del progetto, l’analisi del dominio e ho iniziato a fare anche se non ho finito l’analisi e la specifica dei requisiti. Al momento ho fatto solamente i seguenti requisiti:   * Pagina login * Pagina amministrazione vasche * Pagina amministrazione utenti   Dovrò aggiungere sicuramente un requisito per il database e devo ancora analizzare bene se fare altri requisiti riguardo i punti tecnici che sono presenti in fondo al quaderno dei compiti. Mi è venuto un dubbio riguardo a quale pagina nel sito web gli utenti normali possono modificare i valori delle varie vasche. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con il programma. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire l’analisi dei requisiti e iniziare la progettazione con il diagramma struttrale, il diagramma procedurale e di flusso. |