Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Arti Mestieri Trevano |
| Data | 10.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho inviato il pdf del gantt al responsabile del progetto, ho riguardato e finito l’analisi dei requisiti, poi dato che mi sono giunte alcune domande sul risultato ho chiesto anche qui al mio responsabile se andassero bene e se c’era qualcosa che non andava bene in particolare sui sotto requisiti dato che non ero sicuro se fare degli altri requisiti o lasciarli come sottorequisiti ma come ho fatto andava bene. Ho installato starUML e ho fatto gli use case del progetto, dato che non ce li hanno mai fatti fare non ben sicuro di cosa dovessi fare quindi penso che dovrò riguardali. Ho finito il capitolo analisi dei mezzi della documentazione, in particolare hardware e software e poi ho iniziato a progettare, ho iniziato a fare il diagramma di struttura qua ho avuto un po’ di problemi nel capire come svilupparlo infatti mi sono rivolto al mio responsabile che mi ha spiegato come farlo e ho iniziato. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo di 4 ore. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire il diagramma di struttura e iniziare la progettazione del database. |