Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Arti Mestieri Trevano |
| Data | 12.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho aggiunto un attributo sul litraggio della vasca nel design del database che mi sono dimenticato di aggiungere. Poi ho fatto la descrizione degli use case nella documentazione. Infine ho continuato a fare il design delle interfacce e mentre lo facevo mi sono venuti un po’ di dubbi sull’architettura del sistema. Ripensando alla gestione delle vasche ho deciso che la soluzione migliore è avere una pagina generale “Gestione Vasche” che gestisce tutte le vasche presenti e ti permette di aggiungerle ed eliminarle. Per avere le informazioni della vasca si cliccherà sul nome della vasca che sarà lincato e ti porterà in una nuova pagina dove ci sarà una tabella con tutti gli abitanti presenti dove è possibile aggiungerli, modificarli ed eliminarli e un’altra tabella ancora che contiene i valori e la data dell’ultimo cambio d’acqua effettuato anche questi è possibile modificarli ma non eliminarli o crearli dato è un unico dato da salvare per ogni cosa. Poi ho pensato al login e ho deciso che quando l’utente dovrà mettere una nuova password verrà portato in una nuova pagina dove può inserire la nuova password con un bottone conferma, però su questa cosa devo ancora rifletterci perché magari potrei usare un “modal” che quando l’utente inserisce la nuova password compare e può inserire quella nuova.  Quindi ricapitolado avro le seguenti pagine:   * Pagina Login * Pagina nuova password (forse) * Pagina riassuntiva * Pagina gestione utenti * Pagina gestione vasche * Pagina gestione vasca   Inoltre ho notato che ho dato troppo poco tempo alla progettazione nel gantt perché pensavo che ci avrei messo di meno quindi le chiedo se devo modificarlo o devo lasciarlo così. Inoltre sempre per quanto riguarda il gantt devo modificarlo se devo aggiungere delle nuove pagine che non avevo pianificato di fare?  Oggi nel gantt avevo piazzato un milestone perché avrei dovuto incominciare a implementare ma mi sa che incomincerò a implementare venerdì prossimo come minimo dato che martedì prossimo ho militare e non ci sarò. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo di 8 ore. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire il design delle pagine e il diagramma di flusso. |