Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Arti Mestieri Trevano |
| Data | 26.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho finite di fare l’interfaccia di tutte le pagine, al momento tutte le pagine sono già responsive mentre alla grafica ho deciso di concentrarmi quando ho già finito tutto e non prima, ho messo tutto tranne le tabelle che verranno create in base al numero di elementi che ci saranno nel database perché mi sembra inutile stare li a metterle se poi le creerò con un ciclo. Ho deciso che la pagina sarà tutta in italiano, mentre i nomi delle classi, id e metodi saranno in inglese.  Queste sone le pagine al momento, pagina di login:  Pagina per l’inserimento della nuova password:    Pagina gestione vasca:  Pagina Gestione Vasche:  Pagina gestione utenti:  Come ho già detto il design al momento è di base ed è solo per permettermi di incominciare a lavorare alla parte logica del sito web, quasi sicuramente verrà modificato ora della consegna. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Al momento essendo che ho già fatto il frontend di tutte le pagine del sito sono in anticipo di 12 ore. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare la parte logica del sito web partendo dal login. |