Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Arti Mestieri Trevano |
| Data | 03.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho spostato l’html del menu in un file a parte che richiamo quando ho bisogno per non avere lo stesso codice in più file, ho creato un controller menu che mi gestisce tutti gli spostamenti che sono da fare per avere il codice il più possibile pulito e se in caso devo fare controlli nella gestione del menu posso farli da li.  Quando le credenziali sono state controllate ho aggiunto una sessione che mi permette di capire se l’utente ha fatto il login facendo un controllo ad ogni pagina in questo modo evito problemi il quale bastava sapere l’URL e si bypassare il login.  Sempre nel controller menu ho fatto la semplice funzione per il logout, in modo che prima di riportarti al logini distrugge le sessioni.  Ho iniziato e finito la pagina riassuntiva, per cui ho aggiunto la tabella nel frontend che non avevo ancora fatto, ho creato un controller riassuntivo che tramite la classe acquario model che ho creato gestisce la tabella all’interno della pagina.    Poi ho iniziato a fare la pagine delle gestioni delle varie vasche, crea già la tabella con solo il nome e il litraggio della vasca, adesso devo fare in modo di poterle cancellare e aggiungere. Quando si aggiunge la vasca deve inserire solo il campo nome e i litri e non anche i valori perché ho pensato che magari un negoziante compra la vasca prima di metterla in funzione e quindi può già aggiungerla al database senza dover mettere valori a caso, però devo ancora pensarci su quest cosa. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problema di vulnerabilità che ho risolto con le sessioni a cui non avevo pensato. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo di una settimana. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare la pagina gestione vasche, iniziare a fare la pagina gestione vasca. |