Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Arti Mestieri Trevano |
| Data | 04.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi mi sono un po’ perso nel cercare di modificare lo stile della tabella poi visto che non arrivavo al risultato che volevo io e stavo perdendo tempo ho lasciato stare.  Ho implementato il pulsante “Elimina” per rimuovere gli acquari dalla tabella e ho incominciato ad implementare per aggiungere una vasca.  Classe acquarimodel:  public function getAll(){  $selectThank = "select *\** from vasca";  $result = $this->executeAndFetchStatement($selectThank);  return $result; }  public function getNameLitrage(){  $selectThank = "select Nome,Litraggio from vasca";  $result = $this->executeAndFetchStatement($selectThank);  return $result; }  public function delete($name){  $deleteTank = "DELETE FROM vasca WHERE Nome=:nameTank;";  $this->statement = $this->connection->prepare($deleteTank);  $this->statement->bindParam(':nameTank', $name , PDO::*PARAM\_STR*);  $this->statement->execute(); }  private function executeAndFetchStatement($select) {  $this->statement = $this->connection->prepare($select);  $this->statement->execute();  $result = $this->statement->fetchAll(PDO::*FETCH\_ASSOC*);  return $result; }  confirm:  function *confirmDeleteTank*(name) {  if (*confirm*("Press a button!")) {  *location*.replace('<?php echo *URL*; ?>gestioneVasche/delete/'+name);  } } |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Volevo tramite javascript far saltare fuori un pop up di conferma dell’eliminazione solo che ho avuto alcuni problemi perché nell’URL devo passargli il nome della vasca, diciamo che ho fatto un po’ di confusione all’inzio perché continuavo a pensare di dovergli passargli la variabile tramite php ma ho risolto semplicemente passandogliela tramite javascript. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo di 8 ore. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la pagina gestione vasche, iniziare a fare la pagina gestione vasca. |