Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Arti Mestieri Trevano |
| Data | 21.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho fatto la classe per il controlle dei valori:  <?php  class tankValueControl {  private $mailModel;  private $acquariums;  private $sendEmail = false;  private $password = '$2y$10$AEG07IpNe01KNOPuShvPGOf2M1fNUHX4aHU1RVhr1/5bBx4/a.FwS';   public function \_\_construct(){  require\_once "GestioneAcquariMarini/models/tankModel.php";  require\_once "GestioneAcquariMarini/models/mailModel.php";  $tankManagementModel = new TankModel();  $this->mailModel = new MailModel();  $this->acquariums = $tankManagementModel->getAll();  }   public function valueControl($password){  if(*password\_verify*($password, *password\_hash*("Password@1@1234", *PASSWORD\_DEFAULT*))) {  foreach ($this->acquariums as $tank) {  $name = $tank["nome"];  $magnesium = $tank["magnesio"];  $calcium = $tank["calcio"];  $kh = $tank["kh"];  $message = "I valori della vasca " . $name . " non sono nel range adatto, in particolare:";   if (!$this->checkRangeValue($magnesium, 1200, 1450)) {  $message .= "<br> Megnesio: " . $magnesium;  $this->sendEmail = true;  }  if (!$this->checkRangeValue($calcium, 350, 450)) {  $message .= "<br> Calcio: " . $calcium;  $this->sendEmail = true;  }  if (!$this->checkRangeValue($kh, 7, 11)) {  $message .= "<br> Kh: " . $kh;  $this->sendEmail = true;  }  if ($this->sendEmail) {  $this->mailModel->sendEmailWarning($name, $message);  echo "Email inviata per la vasca: ".$name;  echo "<br>";  }else{  echo "Nessuna email inviata per la vasca: ".$name;  }  }  }else{  echo "Password sbagliata";  }  echo "<script type=\"text/javascript\">*close\_window*()</script>";  }   public function checkRangeValue($calcium, $min, $max){  if($calcium >= $min && $calcium <= $max){  return true;  }else{  return false;  }  } }  ?>  Ho fatto lo script per fare partire la pagina web contenente la seguente riga:  start http://localhost/scuola/ProgettoGestioneAcquariMarini/tankValueControl/valueControl/Password@1@1234;  Ho creato l’attività di pianificazione.  Poi volevo che una volta finita l’operazione chiude la pagina in automatico m non ho avuto tempo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo di 18ore. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Implementare un modo per gestire se l’utente dimentica la password  -Gestire gli abitanti delle vasche |