Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Arti Mestieri Trevano |
| Data | 06.12.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho documentanto, quindi ho riguardato tutto quello che ho già fatto, ho charito alcuni dubbi con il docente Valsangiacomo per quanto riguarda ciò che devo e non devo modificare di quello che ho già fatto poi ho fatto il nuovo schema del database aggiornato, ho utilizzato un nuovo tool online che si chiama dbdiagram.io che permette di fare i diagrammi del database più chiari e con i tipi di dati visibili. Poi ho incominciato a documentare il frontend, nel farlo mi sono accorto che il campo data che rappresenta l’ultima volta che è stato effettuato il cambio d’acqua non mi stampa più la data correttamente ma me ne sono accorto troppo tardi e non sono riuscito a sistemarlo.  Ho fatto il design dell’architettura aggiornato, non ho tolto l’altro ma come per il database nel capitolo dell’implentazione mostro i cambiamenti rispetto la progettazione.  C:\Users\ruber\Downloads\DesignArchitetturaSistema.png  Nuovo diagramma del database.  C:\Users\ruber\Downloads\Untitled (2).png |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo di 8 ore. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Documentare il tutto |